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Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS


Construção de Catacumbas na Sede e na Solidão
Contrato: Contrato nº 190/2021
Processo licitatório: Processo Licitatório: 353/2021 - TP nº 07/2021
Executor da obra: P. R. da Costa Construtora EIRELI - ME 
Data inicial: 19/07/2021
Previsão de conclusão: 16/10/2021
Local: Sede do Município, no final da Rua Feliciano de Moura S/N, em direção a Tavares e 4º Distrito de Solidão RSC 101, Km 103.
Secretaria vinculada: Obras
Custo previsto: R$67.236,10
Custo real: R$66.743,27
Estágio / Percentual de conclusão 10%
Etapa 1
Serviços Preliminares
Etapa 2
Torre A
Situação atualizada em 09/09/2021
Data da Informação: 09/09/2021
Prefeitura Municipal de Mostardas

CNPJ 88.000.922/0001-40

Rua Bento Gonçalves, 1.020 – CEP: 96270-000 – Mostardas/RS
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