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Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS


Construção de Estação de Tratamento de Esgoto - ETE
Contrato: Contrato nº 338/2017 (CONTRATO RESCINDIDO)
Processo licitatório: Processo Licitatório: 552/2017 - CP nº 02/2017
Executor da obra: Água e Solo Soluções em Saneamento LTDA
Data inicial: 31/07/2017
Previsão de conclusão: Sem previsão (depende de nova licitação)
Local: Prolongamento da Rua Luiz Marcelino da Silva (entrada da cidade).
Secretaria vinculada: Obras
Custo previsto: R$5.185.398,65
Custo real: R$5.185.398,65

Estágio / Percentual de conclusão0%
Etapa 1

Serviços Iniciais - Instalação da Obra

Etapa 2

Estação Tratamento de Esgoto

Etapa 3

Laboratório Padrão

Etapa 4

Emissário Final

Etapa 5

Travessia Não Destrutível - TND 101

Etapa 6

Guarita Padrão
Situação atualizada em 09/10/2019
Observação: Contrato rescindido unilateralmente com a empresa. Em processo de adequação do cronograma físico-financeiro e reajustes de valores.
Prefeitura Municipal de Mostardas

CNPJ 88.000.922/0001-40
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