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Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS


Pavimentação de 14 Ruas em Bloco de Concreto e Drenagem Pluvial
Contrato: Contrato nº 41/2020
Processo licitatório: Processo Licitatório: 730/2019 – Concorrência Pública nº 01/2019
Executor da obra: Progetto Sul LTDA
Data inicial: 14/02/2020
Previsão de conclusão: 05/02/2021
Local: Diversas ruas na sede do município (relação de ruas está em arquivo à parte)
Secretaria vinculada: Secretaria Municipal de Obras, Saneamento, Transporte e Trânsito
Custo previsto: R$4.994.532,47
Custo real: R$4.489.221,33
Estágio / Percentual de conclusão 45%
Etapa 1
Serviços Preliminares
Etapa 2
Terraplenagem
Etapa 3
Drenagem Pluvial
Etapa 4

Pavimentação em Blocos de Concreto
Etapa 5

Sinalização Vertical
Etapa 6

Serviços Complementares e Acessibilidade
Situação atualizada em 19/07/2021
Data da informação: 19/07/2021
Prefeitura Municipal de Mostardas

CNPJ 88.000.922/0001-40

Rua Bento Gonçalves, 1.020 – CEP: 96270-000 – Mostardas/RS
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