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Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS


Programa Minha Casa Minha Vida - MCMV - Construção de 22 Unidades Habitacionais
Contrato: Termo de Acordo e Compromisso nº 006/RS
Executor da obra: Hascon Engenharia & Construção Civil - EIRELI - EPP 
Data inicial: 03/11/2015
Previsão de Conclusão: Sem data definida
Local: As casas localizam-se em vários endereços diferentes
Secretaria vinculada: Assistência Social
Custo previsto: R$616.000,00
Custo real: R$616.000,00
Estágio / Percentual de conclusão45%
Etapa 1
Fundação

Etapa 2
Paredes e Painéis

Etapa 3
Cobertura

Etapa 4
Revestimento

Etapa 5
Instalação

Etapa 6
Instalação Elétrica

Etapa 7
Forros

Etapa 8
Impermeabilização

Etapa 9
Pavimentação

Etapa 10
Revestimento

Etapa 11
Pintura

Etapa 12
Pavimentação

Etapa 13
Diversos

Situação em 07/11/2018
Observação: As obras reiniciaram em 21/06/2018. Das 22 casas previstas inicialmente, 03 estão concluídas e 12 estão em andamento. Através do protocolo 132/2018 foi solicitado aditivo de recursos para a conclusão das mesmas.
Prefeitura Municipal de Mostardas

CNPJ 88.000.922/0001-40

Rua Bento Gonçalves, 1.020 – CEP: 96270-000 – Mostardas/RS
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