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Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS


Reforma e Ampliação da Escola Municipal Fundamental Emílio Ferreira de Lemos
Contrato: Contrato nº 264/2021
Processo licitatório: Processo Licitatório: 663/2021 - TP nº 14/2021 
Executor da obra: Atitude’s Construções e Edificações LTDA - ME  
Data inicial: 28/09/2021 
Previsão de conclusão: 28/12/2021
Local: Localidade do Valim - RST 101 KM 244
Secretaria vinculada: Secretaria Municipal de Educação
Custo previsto: R$ 157.957,09
Custo real: R$ 157.957,09
Estágio / Percentual de conclusão 100%
Etapa 1

Serviços Preliminares
Etapa 2

Estrutura
Etapa 3

Alvenaria
Etapa 4
Acabamento
Etapa 5
Instalações
Etapa 6
Esquadrias Novas
Etapa 7
Cobertura
Etapa 8
Central de Gás
Etapa 9
Reforma Prédio Existente
Etapa 10
Instalações Pluviais
Obra Concluída em 08/03/2022
Data da informação: 26/04/2022
Prefeitura Municipal de Mostardas

CNPJ 88.000.922/0001-40

Rua Bento Gonçalves, 1.020 – CEP: 96270-000 – Mostardas/RS
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