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Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS


Reforma, Execução de Projetos de Acessibilidade e PPCI EMEI Hélio Rodrigues
Contrato: Contrato nº 168/2022
Processo licitatório: Processo Licitatório: 604/2022 - TP nº 14/2022
Executor da obra: Raquel Rodrigues Emerim & Cia LTDA - ME
Data inicial: 25/10/2022
Previsão de conclusão: 09/08/2023
Gestor Fiscalizador: Akauã Sampaio da Fonseca Rotava

Local: Escola Municipal de Educação Infantil Hélio Rodrigues da Silva, localizada na Rua Bento Gonçalves, nº 2315
Secretaria vinculada: Educação
Custo previsto: R$263.074,35
Custo real: R$263.074,35
Estágio / Percentual de conclusão40%
Etapa 1

Serviços Iniciais
Etapa 2

Retiradas e Demolições
Etapa 3

Trabalhos em Terra
Etapa 4

Paredes e Painéis
Etapa 5

Esquadrias e Ferragens
Etapa 6

Revestimentos (Interno e Externo)
Etapa 7

Marcenaria e Serralheria
Etapa 8

Pintura
Etapa 9

Pavimentações
Etapa 10

Louças, Metais e Acessórios
Etapa 11

Sinalização
Etapa 12

Acabamentos
Etapa 13

PPCI
Situação atualizada em 01/06/2023
Data da informação: 01/06/2023
Prefeitura Municipal de Mostardas

CNPJ 88.000.922/0001-40

Rua Bento Gonçalves, 1.020 – CEP: 96270-000 – Mostardas/RS
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