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Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS


Pavimentação Rua Dr. Edgardo Pereira Velho 
Contrato: Contrato nº 063/2023 
Processo licitatório: Processo Licitatório: 87/2023 - CP nº 01/2023
Executor da obra:  Concrecor Obras LTDA
Data inicial: 20/04/2023
Previsão de Conclusão: 17/10/2023
Gestor Municipal Fiscalizador: Felipe Fravetto
Local: Rua Dr. Edgardo Pereira Velho
Secretaria vinculada: Secretaria Municipal de Obras, Saneamento, Transporte e Trânsito
Custo previsto: R$ 1.192.459,83
Custo real: R$ 1.192.459,83
Estágio / Percentual de conclusão75%
Etapa 1
Serviços Gerais
Etapa 2
Terraplenagem
Etapa 3
Drenagem Pluvial
Etapa 4
Pavimentação
Etapa 5
Sinalização
Etapa 6
Serviços Complementares e Acessibilidade 
Situação atualizada em 21/07/2023
Data da Informação: 21/07/2023
Prefeitura Municipal de Mostardas

CNPJ 88.000.922/0001-40

Rua Bento Gonçalves, 1.020 – CEP: 96270-000 – Mostardas/RS
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